

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ

**постановление**

23.09.2022 № 901

# Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по наполнению рабочей области местного значения ЗАТО Звёздный Пермского края в региональной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Пермского края (РИСОГД ПК) и признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звёздный от 23.06.2022 № 631

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» администрация ЗАТО Звёздный постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожную карту) по наполнению рабочей области местного значения ЗАТО Звёздный Пермского края в региональной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Пермского края (РИСОГД ПК) (далее – дорожная карта).

2. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО Звёздный от 23.06.2022 № 631 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению оказания услуг в Региональной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Пермского края в электронном виде на территории ЗАТО Звёздный».

3. Определить отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный ответственным за реализацию мероприятий дорожной карты.

4. Отделу по развитию территории администрации ЗАТО Звёздный организовать работу по размещению настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный https://zatozvezdny.ru/ в течение 5 рабочих дней после дня официального опубликования настоящего постановления.

5. Опубликовать настоящее постановление установленным порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звёздный «Вестник Звёздного».

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звёздный Юдину Т.П.

Глава ЗАТО Звёздный –

глава администрации ЗАТО Звёздный А.М. Швецов

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

ЗАТО Звёздный

от 23.09.2022 № 901

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по наполнению рабочей области местного значения ЗАТО Звёздный Пермского края в региональной информационной системе обеспечения**

**градостроительной деятельности Пермского края (РИСОГД ПК)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Дата | | | Целевое значение | | | Финансирование | Ответственный за реализацию мероприятия | Примечание |
| начала | окончания | | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| **1.** | ***Формирование мероприятий, обеспечивающих деятельность по ведению РИСОГД ПК*** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение мероприятий по формированию  и созданию нормативной правовой базы, регламентирующей сбор, размещение и выдачу сведений, документов, материалов, а также информационное взаимодействие по сбору данных | февраль  2022 г. | | ноябрь 2022 г. | 100% | - | - | - | ОАГ и КХ | регламенты |
| 1.2. | Проведение анализа состава, содержания и объёма сведений, документов и материалов, размещённых  и подлежащих размещению в РИСОГД ПК | июнь  2022 г. | | февраль 2023 г. | 90% | 100% | - | - | ОАГ и КХ |  |
| 1.3. | Формирование и проведение мероприятий  по обеспечению информационного взаимодействия  с органами – обладателями сведений, с целью сбора сведений о документах и материалах, определения объёма и состава сведений, подлежащих загрузке  в РИСОГД ПК, в том числе в электронном виде | согласно регламенту информационного взаимодействия | | - | - | - | - | - | ОАГ и КХ |  |
| **2.** | ***Формирование мероприятий по наполнению РИСОГД ПК*** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Оценка объёма действующей ранее принятой градостроительной документации для обеспечения первоначального ввода | октябрь  2022 г. | | март  2023 г. | - | 100% | - | - | ОАГ и КХ |  |
| 2.2. | Определение и оценка объёма, состава градостроительных документов и материалов (архивных) для ввода | июль  2022 г. | | июль  2023 г. | - | - | 100% | - | ОАГ и КХ | период с 2016 г.  по 2021 г. |
| **3.** | ***Наполнение РИСОГД ПК*** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Ввод данных и размещение документов, материалов  и сведений по плану мероприятий | сентябрь  2022 г. | | декабрь  2023 г. | - | 100% | - | - | ОАГ и КХ | согласно дорожной карте по вводу данных |
| 3.2. | Ввод данных и размещение документов, материалов  и сведений в текущей деятельности | постоянно | | | - | - | 100% |  | ОАГ и КХ | согласно дорожной карте по вводу данных |